# Группа «АЛРОСА»

# Открытое Акционерное Общество

# «АЛРОСА-Нюрба»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба»**

**за 2014 год**



#### г. Нюрба

**Республика Саха (Якутия)**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Совет директоров 3](#_Toc416180484)

[1.1. Состав Совета директоров 3](#_Toc416180485)

[1.2. Деятельность Совета директоров. 3](#_Toc416180486)

[2. Ревизионная комиссия Общества 8](#_Toc416180487)

[4. Геологоразведочные работы 8](#_Toc416180488)

[4.1. Геологоразведочные работы 8](#_Toc416180489)

[4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) 11](#_Toc416180490)

[5. Добыча и обогащение руды и песков 16](#_Toc416180491)

[6. Реализация основной продукции 19](#_Toc416180492)

[7. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы 22](#_Toc416180493)

[8. Себестоимость продукции. Затраты на производство 24](#_Toc416180494)

[9. Финансовые результаты деятельности Общества 25](#_Toc416180495)

[10. Анализ финансовых результатов и финансового состояния 26](#_Toc416180496)

[11. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата 29](#_Toc416180497)

[11.1. Кадровая политика 29](#_Toc416180498)

[11.2. Инвестиции в персонал 31](#_Toc416180499)

[11.3. Кадровое движение 32](#_Toc416180500)

[12. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 33](#_Toc416180501)

[13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района 35](#_Toc416180502)

[14. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия 38](#_Toc416180503)

[15. Аудиторское заключение 38](#_Toc416180504)

[16. Состояние правовой работы. 38](#_Toc416180505)

[16.1. Общеправовая работа 38](#_Toc416180506)

[16.2. Претензионно-исковая работа 40](#_Toc416180507)

[16.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора 41](#_Toc416180508)

[16.4. Соблюдение законности 42](#_Toc416180509)

[16.5. Нормативно-консультационная работа 42](#_Toc416180510)

[16.6. О раскрытии информации. 42](#_Toc416180511)

[17. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности. 44](#_Toc416180512)

[18. Информация по сегментам 48](#_Toc416180513)

1. Совет директоров

* 1. Состав Совета директоров

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Председатель Совета директоров:*** |  |
| 1. | Соболев Игорь Витальевич | Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО), Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ОАО) |
|  | ***Члены Совета директоров:*** |  |
| 2. | Уваров Игорь Анатольевич | Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО) |
| 3. | Султанов Ильдар Рифович | Генеральный директор ОАО «АЛРОСА-Нюрба» |
| 4. | Бондаренко Светлана Николаевна | заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК "АЛРОСА" (ОАО) |
| 5. | Яковлев Густав Афанасьевич | Заслуженный работник АК «АЛРОСА» (ОАО) |
| 6. | Письменный Андрей Васильевич | Главный инженер АК «АЛРОСА»(ОАО) |
| 7. | Бабиченко Андрей Анатольевич | Заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ОАО) |
| 8. | Бульший Максим Юрьевич | Заместитель министра промышленности РС (Я) |
| 9. | Васильев Иннокентий Алексеевич | Заместитель главы Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)» |

**Юридический адрес:** 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, квартал Энергетиков

**Почтовый адрес:** 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25

**Почтовый адрес:** 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 18

* 1. Деятельность Совета директоров.

Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одного представителя государственного органа РС (Я), шести - представителей АК «АЛРОСА» (ОАО), одного – представителя Общества, в лице генерального директора и одного – представителя муниципального района «Нюрбинский улус (район) РС(Я)».

Работа Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2014 году проводилась в соответствии c планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров и годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

**В 2014 году Обществом проведено 2 общих собрания акционеров:**

1. Годовое общее собрание акционеров проведено 02 июня. Была утверждена новая редакция Устава Общества и принято решение о выплате дивидендов за 4 квартал 2014 года. Также были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества, избраны новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В Совет директоров были избраны:

1. Соболев Игорь Виталиевич

2. Бабиченко Андрей Анатольевич

3. Яковлев Густав Афанасьевич

4. Султанов Ильдар Рифович

5. Уваров Игорь Анатольевич

6. Письменный Андрей Васильевич

7. Бондаренко Светлана Николаевна

8. Васильев Иннокентий Алексеевич

9. Бульший Максим Юрьевич

В Ревизионную комиссию были избраны

1. Щукюрова Моника Юриковна

2. Морозова Марина Анатольевна

3. Андиколовская Елена Юрьевна

Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Также были утверждены новые редакции Положений об общем собрании акционеров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о генеральном директоре Общества. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2. На внеочередном общем собрании акционеров, проведенной 12 декабря было принято решение о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 года в общей сумме 4.000.000.000 (Четыре миллиарда) рублей, что составило 5.000 (Пять тысяч) рублей на одну акцию. Также вместо Андиколовской Елены Юрьевны в состав ревизионной комиссии избрана Степанова Татьяна Геннадьевна.

В 2014 году всего было проведено 8 заседаний Совета директоров:

1. На заседании Совета директоров 30 января были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2014 год.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. На заседании Совета директоров 15 марта были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ - ОАО «Конезавод имени Степана Васильева», ООО «ИИС-УУС АРН», ОАО «Пищекомбинат Нюрбинский».

2. О безвозмездной передаче акций ОАО «Конный завод имени Степана Васильева», находящихся в собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

3. О привлечении местных трудовых кадров при освоении месторождений алмазов на территории МР «Нюрбинский район».

4. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

5. О включении дополнительных средств в лимит Программы «Содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района» на 2013 год.

3. На заседание Совета директоров 26 февраля были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Программы мероприятий по повышению производительности труда и снижению затрат.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об отчуждении Обществом транспортного средства.

4. Утверждение протокола рабочей комиссии по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании материальной и спонсорской помощи.

4. На заседании Совета директоров 4 апреля были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года.

2. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

5. На заседание Совета директоров 28 мая были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Об утверждении Положения об организации текущего премирования работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

3. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

4. Об утверждении целевых задач Общества, определяющих приоритетные направления деятельности на 2014 год.

5. Об утверждении стандарта информационного обмена между юридической службой ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и юридической службой АК «АЛРОСА» (ОАО).

6. Заседание Совета директоров 4 сентября были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. О назначении секретаря Совета директоров и определении условий заключаемого с ним договора.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2014 – 2015 годы.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об отчуждении Обществом автотранспортных средств.

6. О рассмотрении мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2013 год.

7. Об утверждении протоколов заседаний рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

8. Об оказании спонсорской помощи Фонду Первого президента Республики Саха (Якутия).

7. На заседание Совета директоров 7 ноября были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении корректировки плана производственно-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год.

4. Об утверждении типовых особых условий трудовых договоров с заместителями генерального директора Общества, главным инженером и главным бухгалтером.

5. Об одобрении сделки (договора) по уступке Обществом в пользу Муниципального образования «Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)» прав (требований) к открытому акционерному обществу «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод».

6. Об исполнении плана мероприятий программы ССЭРНР по итогам 9 месяцев 2014 года и утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2014 год.

7. О рассмотрении обращения Фонда управления целевым капиталом Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова об оказании благотворительной помощи.

8. Об утверждении протоколов заседаний рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

8. На заседание Совета директоров 24 декабря были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках корректировки бюджета Общества на 2014 год.

2. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.

3. Об утверждении целевых задач, определяющих приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению в 2015 году.

5. Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества.

6. Об одобрении сделок по отчуждению транспортных средств

7. Об утверждении плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.

8. Об утверждении протоколов заседаний рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

2. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия избрана решением очередного годового собрания акционеров в составе:

1. Андиколовская Е.Ю. – заместитель начальника отдела Правового управления АК «АЛРОСА» (ОАО),

2. Морозова Марина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера УМТС АК «АЛРОСА» (ОАО)

3. Шукюрова Моника Юриковна – главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО)

3. Геологоразведочные работы

3.1. Геологоразведочные работы

Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств, в пределах лицензионных площадей (Средне-Мархинский алмазоносный район), в т.ч.:

- ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на ко-ренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней ме-сторождении россыпи Нюрбинская;

- ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алма-зов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней ме-сторождении россыпи Ботуобинская;

- ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением строительства и опытно-промышленной эксплуатации полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобин-ская и Нюрбинская.

Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.:

- региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические ис-следования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изу-чения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых;

- поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строитель-ства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината;

- разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса;

- эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения достоверных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр и опытно-промышленные работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для захоронения подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений.

Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров под-разделениями АК «АЛРОСА» (ОАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспеди-цией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы).

Работы выполняются, в основном, по отрасли «Алмазы».

В декабре 2013 года ОАО «АЛРОСА-Нюрба» утвердило пообъектный план ГРР на 2014 год, согласно которому на геологоразведочные работы на 2014 год предусматрива-лись средства в размере 801 740 тыс. рублей, в т.ч. на поиски и разведку 452 438 тыс. руб-лей.

В сентябре 2014 года по причине изменения индексов удорожания работ и с учетом фактического выполнения объёмов внесена корректировка планов геологоразведочных работ на 2014 год в следующих показателях: план финансирования ГРР на 2014 год – 826 694 тыс. руб. (103,1 %), в т.ч. на поиски и разведку 464 600 тыс. руб. (102,7 %). Оконча-тельный пообъектный план ГРР согласован с Госкомгеологии РС(Я) в декабре 2014 г. Геологоразведочные работы в 2014 году выполнялись по 4 объектам. Кроме того, прово-дится эксплуатационная разведка в пределах горного отвода трубок Нюрбинская и Боту-обинская.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели геологоразведочных работ** | | | | | |
| **ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2014 г. (финансирование приведено с учетом НДС)** | | | | | |
| Таблица 2 | | | | | |
| **Показатели** | **Ед.изм.** | **Отчет 2013г.** | **План 2014г.** | **Отчет 2014г.** | **% отчет/план** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Финансирование, всего** | **тыс. руб.** | **642211** | **826694** | **826694** | **100,0** |
| бурение | п.м. | 33962 | 37 225 | 37561 | 100,9 |
| ГИС | п.м. | 27633 | 27 400 | 25871 | 94,4 |
| обогащение проб | т | 799,6 | 8 049,3 | 8045,2 | 99,9 |
| отчет | шт | 3 | 1 | 1 | 100,0 |
| проект | шт | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |  |
| **1. Поиски и разведка, всего** | **тыс. руб.** | **367385** | **464600** | **464600** | **100,0** |
| колонковое бурение | п.м. | 22088 | 20700 | 20756 | 100,3 |
| ГИС | п.м. | 20907 | 18540 | 17115 | 92,3 |
| обогащение проб | т | 10,6 | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| отчет |  | 2 | - | - |  |
| проект | шт | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| **в т.ч. объекты** |  |  |  |  |  |
| **1.1. Мониторинг-Накын-3** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. | 388 |  |  |  |
| отчет | шт | 1 |  |  |  |
| **1.2. Мониторинг-Накын-4** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. | 1765 | 3871 | 3871 | 100,0 |
| для режимных набл. | шт | 1 |  |  |  |
| проект |
| **1.3. Промышленный-4** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. | 205499 |  |  |  |
| бурение | п.м. | 12788 |  |  |  |
| ГИС | п.м. | 12065 |  |  |  |
| отчет |  | 1 |  |  |  |
| * 1. **Промышленный-5** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. |  | 177974 | 177974 | 100,0 |
| бурение | п.м. |  | 8700 | 8702 | 100,0 |
| ГИС | п.м. |  | 7740 | 6315 | 81,6 |
| сейсморазведка | ф.т. |  | 1000 | 1000 | 100,0 |
| проект | шт. |  | 1 | 1 | 100,0 |
| **1.5. Рудный-2** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. | 6119 | 17615 | 17615 | 100,0 |
| ТЭО кондиций | шт. |  | 1 | 1 |  |
| Отчет с подсчетом запасов | шт. |  | 1 | 1 |  |
| Экспертиза ГКЗ | шт. | 10,6 | 1 | 1 | 100,0 |
| бурение | п.м. |  |  |  |  |
| ГИС | п.м. |  |  |  |  |
| обогащение проб | т |  |  |  |  |
| **1.6. Структурный** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| **1.7. Россыпной-Б** |  |  |  |  |  |
| финансирование | тыс. руб. | 153614 | 265140 | 265140 | 100,0 |
| бурение | п.м. | 9300 | 12000 | 12054 | 100,0 |
| ГИС | п.м. | 8842 | 10800 | 10800 | 100,0 |
| обогащение | т |  | 135 | 135,04 | 100,0 |
| проект | шт |  |  |  |  |
| **2. Эксплуатационная разведка** | **тыс. руб.** | **274826** | **362094** | **362094** | 100,0 |
| бурение | п.м. | 11874 | 16525 | 16805 | 101,7 |
| ГИС | п.м. | 6726 | 8860 | 8756 | 98,8 |
| обогащение проб | т | 789 | 7914,3 | 7910 | 99,9 |
| отчет | шт | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| проект | шт | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **2.1 Трубка Нюрбинская** |  | 225359 | 187099 | 187099 | 100,0 |
| бурение |  | 9967 | 8725 | 8560 | 98,1 |
| ГИС |  | 5048,6 | 5460 | 5518 | 101,1 |
| обогащение проб |  | 768,6 | 282,3 | 288,03 | 102,0 |
| Отчет | шт |  | 1 | 1 |  |
| Проект | шт |  | 1 | 1 |  |
| **2.2 Трубка Ботуобинская** |  | 26470 | 156933 | 156933 | 100,0 |
| бурение |  | 1447 | 7800 | 8245,5 | 105,7 |
| ГИС |  | 1157 | 3400 | 3237,7 | 95,2 |
| обогащение проб |  | 20,4 | 132 | 122,14 | 92,5 |
| **2.3 Скважины для физико-мех. иссл. тр. Ботуобинская** |  |  |  |  |  |
| финансирование |  | 21937 |  |  |  |
| бурение гидрогеол. скв. |  | 460 |  |  |  |
| ГИС |  | 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.4 Обог. пр. хв. ОФ №16** |  | 1060 | 18062 | 18062 | 100,0 |
| обогащение проб |  |  | 7500 | 7500 | 100,0 |

3.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод)

Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения ре-жима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе На-кынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состоя-ния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основа-нием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условия лицензионных соглашений.

Объект Мониторинг-Накын-4 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2013-2016 г.г., г.р. № 98-13-647 лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ).

В 2014 году для прослеживания изменений естественного и нарушенного режима подземных вод в районе месторождений трубок Ботуобинская и Нюрбинская, а также на участке закачки дренажных вод выполнены замеры глубин залегания уровней по 22 сква-жинам режимной сети из 27 проектных. В 2014г из режимной сети исключены 5 скважин (№№ 8ГР,1ГМ,2ГМ,4ГМ,9ГВ) по причине разноски бортов карьера трубки Ботуобинская и 9 ГВ по причине разрыва обсадной трубы. Объём режимных работ по скважинам соста-вил 218 замеров. Выполнено восстановление 1 скважины (№ 12гв).

По результатам режимных наблюдений естественный режим подземных вод межмерзлотного верхнекембрийского водоносного комплекса в районе тр. Нюрбинская нарушен, при углублении горных работ идёт разгрузка вод в карьер. По результатам ре-жимных наблюдений, глубины залегания уровней подземных вод регионального подмерзлотного верхнекембрийского водоносного комплекса (ПВВК) на площади исследований составляют 128-215м. Значительный перепад глубин залегания уровней объясняется влиянием тектонических условий, (блоковое строение) участка местонахождения скважин, неоднородностью литологического разреза и неоднородностью фильтрационных свойств.

В годовом цикле наблюдений происходят незначительные (0,2-1,7м) колебания уровня подземных вод.

Гидрогеохимическое опробование вод р. Марха было выполнено в районе пристани трижды (март, июнь, сентябрь). По результатам химанализа воды реки Марха гидрокар-бонатно-кальциевые с минерализацией до 633 мг/л.

Наблюдения за химическим составом поверхностных вод были выполнены по р.р. Марха, Хання, Накын, ручьёв Дяхтар-Юрях, Дюлюнг-Отту, Безымянный, Уэся-Лиендокит, водохранилищам и техногенным водоёмам (накопитель очищенных бытовых стоков, хвостохранилище). Отобрано 19 проб на полный химический анализ и 19 проб на определение нефтепродуктов.

Фактическое выполнение финансирования ГРР на 2014 год на проектирование по объекту Мониторинг-Накын-4 составило 3 871 тыс. рублей с учетом НДС.

Отрасль «Алмазы»

1.2. Поисковые работы

Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных месторожде-ний алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструк-туры алмазодобывающего Накынского комплекса.

Объект Промышленный-5 (поиски месторождений алмазов в пределах перспек-тивных участков Накынского кимберлитового поля в 2014-2017 гг.), гос. рег. № 98-14-722,лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ. Срок действия лицензии – до июля 2022 года.

В 1 квартале 2014 года на совместном совещании ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и НТС Ботуобинской ГРЭ АК «АЛРОСА» ОАО 26.03.2014 г. была рассмотрена ПСД по объекту Промышленный-5 (протокол №1 от 26.03.2014 г). 27.03.2014 г проект направлен на госу-дарственную экспертизу в Якутское территориальное отделение ФБУ «Росгеолэксперти-за». В июне 2014 г. проект получил положительное заключение экспертизы (№ 043-02-13/14 от 19.06.2014 г.).

Протоколом совместного совещания ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и геологической службы АК «АЛРОСА» (ОАО) от 10.06.2014г. утверждена проходка наклонных скважин ПР-7/2, М-22/1 и М-22/2 в 3-ем квартале 2014 года.

Скважина ПР-7/2 пройдена в августе 2014 года. Глубина скважины составила 401 м. Аномалиеобразующих объектов не выявлено.

Скважина М22-1 была пройдена в 50 м к СВ от скважины М-22. В инт. 201,1-255,1 вскрыты долериты Дяхтарского разлома. Кимберлитов не вскрыто.

Скважина М22-2 была пройдена в 50 м к ЮЗ от скважины М-22. В инт. 343,5-344,0 вскрыты долериты Дяхтарского разлома. В зоне Диагонального разлома кимберлиты не выявлены. На контакте с долеритами в инт 343,5-344,0 вскрыты тектонические брекчии (весь интервал взят в пробу-протолочку). Минералогами ЦАЛ БГРЭ из протолочек сква-жины М-22/2 с интервалов 343,5-343,7 м (проба 1, лаб.№1) и 343,8-344 м (проба 2, лаб.№2) были обнаружены пиропы 0-го (29 зн.) и 1-го (110 зн.) классов сохранности, альмандины пород фундамента (18 зн.), хромит (2 зн.), флогопит (7 зн.) и микрообломки пород (38 зн.), диагностированных как микрообломки кимберлитов.

Протоколом совместного совещания ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и Ботуобинской экспедиции АК «АЛРОСА» (ОАО) от 25.08.2014г. утверждена проходка наклонной скважины М-22/3.

Скважина М-22/3 пройдена в сентябре 2014 года. Глубина скважины составила 360м. В инт. 344,9-347,2 м вскрыты эксплозивные брекчии с прожилками кимберлита.

Всего из керна наклонных скважин отобрано 67 шлиховых и 231 литогеохимиче-ская проба, 8 проб на петрохимический анализ и 6 протолочек.

В ноябре возобновлены поисковые работы на участке Западный: бурение верти-кальных скважин с доведением плотности поисковой сети до 100х100 м вдоль зон раз-рывных нарушений выделенных по результатам сейсморазведочных работ; проходка наклонных скважин Пр-2 и Пр-7/1; профильная сейсморазведка МОГТ с расстоянием между профилями 100-150 м и между ф.н. – 40 м.

Всего за 2014 год объем бурения по объекту Промышленный-5 составил 8700 пог. м. (100%), ГИС – 6315пог. м.(100%), сейсморазведка МОГТ – 1000 ф.н. (100%).

Объём финансирования работ за отчетный период – 117 974 тыс. руб. с учетом НДС.

1.3. Разведочные работы

Разведочные работы проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и под-готовки их для планомерного вовлечения в разработку.

Объект Рудный-2 (проведение разведки глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Нюрбинская в 2007-2010 гг., г.р. №45-07-30/5, лицензия ЯКУ 01450 КЭ).

Результатом работ в рамках объекта «Рудный-2» стало уточнение контуров рудно-го тела, внутреннего строения и вещественного состава трубки Нюрбинская между гори-зонтами -55 м т -500 м.

Составлены материалы к ТЭО кондиций и «Отчет о результатах разведки глубоких горизонтов трубки Нюрбинская в 2007-2013 гг с подсчетом запасов алмазов по трубкам Ботуобинская, Нюрбинская и связанным с ними одноименным россыпям (по состоянию на 01.01.2014 г)».

Отчет и ТЭО кондиций направлены на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ» Роснедра в декабре 2014 г.

Суммарный прирост балансовых и забалансовых запасов алмазов по у.с.к. + 2 со-ставляет 7,9 млн. карат, руды 1,7 млн. т.

Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Руд-ный-2 составило 17 615 тыс. рублей с учетом НДС.

По объекту Россыпной-Б (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбин-ская в 2012-2016 гг., г.р. №98-12-533, лицензия ЯКУ 01450 КЭ).

ПСД по объекту было направлено на государственную геологическую экспертизу в Якутское территориальное отделение ФБУ «Росгеолэкспертиза» в январе 2013 года. Проект получил положительное заключение экспертизы (№ 012-02-13/13 от 25.03.2013 г.).

В 2014 году продолжались оценочные работы по третьей очереди погребенной россыпи Нюрбинская.

Производилось колонковое бурение одиночных скважин диаметром 172 мм, по се-ти 200х100 м, с углубкой в неизмененные породы 5 м, с выполнением комплекса ГИС и отбором керновых проб.

Всего за 2014 г.объём бурения скважин по объекту Россыпной-Б составил 12053,5 пог.м. (100,4%), ГИС – 10800пог.м. (100%), обогащение керновых проб составило 135 тонн (100%).

При этом за 2014 г были получены результаты обогащения (паспорта) по 775 про-бам (121,1 т) из 101 скважины. Извлечено 424 кристалла алмаза (2226,3 мг/11,13 кар.).

Наибольшая концентрация алмазов отмечается в пробах с верхних горизонтов дях-тарской толщи и в базальном горизонте укугутской свиты по депрессии на продолжении россыпи 2-ой очереди.

В декабре 2014 года по результатам начальной стадии оценочных работ составлен оперативный подсчет прогнозных ресурсов 3-ей очереди россыпи Нюрбинская (по состо-янию на 01.12.2014 г.).

Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Рос-сыпной – Б составило 265 140 тыс. рублей с учетом НДС.

1.4. Эксплуатационная разведка

Эксплуатационная разведка трубки Нюрбинская.

Проводилось уточнение параметров рудного тела и характеристик вмещающих его пород между эксплуатационными горизонтами -20,0 - –140,0м. Уточнена кровля тела до-леритов. Пробурены 9 скважин. Общий объём колонкового бурения составил –

745,5 п.м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности ме-сторождения. Объем кернового опробования по рудному телу составил 514,4 п.м. На ОФ № 6 и №10 обогащено 17,6 т керновых проб. Результаты обогащения кимберлитов трубки Нюрбинская показывают удовлетворительную сходимость результатов данных эксплуа-тационной разведки и данных детальной разведки. В среднем содержание алмазов по дан-ным эксплуатационной разведки в классе -4+1мм, в пределах опробованных горизонтов составляет 4,75 кар/т.

Отобрано 168 образцов на определение крепости и объёмного веса. По результатам изучения объёмного веса кимберлитов трубки Нюрбинская установлено, что в пределах опробованных горизонтов, его значения колеблются от 2,43 до 2,50 г/см3, в среднем составляя 2,46г/см3.

Для прослеживания и уточнения контактов трубки Нюрбинская пробурено 93 скважин объемом 393,5 п. м. Существенных отклонений границ рудного тела не отмечено.

Эксплуатационная разведка россыпи Нюрбинская.

В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи Нюрбинская входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин и отбор керновых проб. Скважины вскрывался разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовая кора выветривания карбонатных пород ордовикской свиты, после углубки в породы ордовикской свиты на два метра скважины закрывались. С горизонтов +235, +220, +205 было пробурено 20 кустов (по 5 скважин) общим объёмом – 6415,5п.м. На ОФ № 17 и № 10 ЛОК МГРЭ обогащено 75,3 т керновых проб. В среднем содержание алмазов по данным эксплуатационной разведки в классе -2+1мм, в пределах опробованных кустов составляет 3,41 кар/т, что соответствует данным детальной разведки.

Эксплуатационная разведка трубки Ботуобинская

Пробурена 21 скважина общим объёмом бурения 2230,0 п.м. Выделены коры вы-ветривания кимберлитов и установлена абсолютная отметка кровли кимберлитов. Рудное тело изучено до горизонта +100 м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточне-ния алмазоносности месторождения. Объем кернового опробования составил 1355,2 п.м. На ОФ № 6 и № 10 обогащено 31,1 т керновых проб.. В среднем содержание алмазов по данным эксплуатационной разведки в классе -4+1мм, в пределах коры выветривания (Блок IС1) составляет 14,56 кар/т, для блока IIС1 составляет 1,98 кар/т. Для кимберлитов в пределах опробованных горизонтов содержание составляет 3,21кар/т, что соответствует данным детальной разведки.

На ОФ № 17 обработано 195,1 т валовых проб хвостов ОФ № 16 и хвостов ТСС

ОФ № 15.

Составлен отчёт: «О результатах эксплуатационной разведки трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2013 году».

Составлен отчёт: «О результатах эксплуатационной разведки трубки Ботуобинская выполненной Мирнинской экспедицией в 2013 году».

Составлена «Программа на проведение эксплуатационной разведки коренных ме-сторождений алмазов трубок Нюрбинская и Ботуобинская и россыпных месторождений алмазов россыпи Нюрбинская и россыпи Ботуобинская в 2015 году»

Фактическое выполнение финансирования ГРР за 2014 год по объекту Эксплоразве-дочный составляет 362 094 тыс. руб. с учетом НДС.

4. Добыча и обогащение руды и песков

Добыча и обогащение руды и песков трубки «Нюрбинская» проводилась согласно проекту алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору.

Рис.1.Динамика добычи руды, песков за 2012-2014гг.

Для подготовки запасов руды и песков к добыче были выполнены вскрышные работы в объеме 12 000тыс.м3 – выполнение плана 100%, к 2013 году – 100%.

Стабильная работа горного предприятия по добыче руды (песков) во многом зависит от степени подготовленности запасов к выемке. В проекте разработки месторождения календарным графиком предусматривается производство вскрышных работ и добыча руды (песков) с учетом соблюдения норматива подготовленных и готовых к выемке запасов. Данные по обеспеченности подготовленными и готовыми к выемке запасами приведены в таблице:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карьеры, | Подготовленные, мес. | | Готовые к выемке, мес. | |
| месторождения | на 01.01.2015г. | | на 01.01.2015г. | |
|  | Норматив | отчет | норматив | отчет |
| Рудные месторождения | | | | |
| Нюрбинская | 1,2 | 2,4 | 0,3 | 1,0 |
| Ботуобинская | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Россыпные месторождения | | | | |
| Нюрбинская | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Ботуобинская | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |

\*- в течение 2014г. алмазоносная россыпь к отработке не запланирована.

**Потери и разубоживание руды и песков при добыче.**

Данные о потерях и разубоживании, характеризующие полноту извлечения запасов из недр и качество отработки месторождений, приведены в таблице:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карьеры, | Потери, % | | Разубоживание, % | |
| месторождения | за 2014 г. | | за 2014 г. | |
|  | план | отчет | план | Отчет |
| Рудные месторождения | | | | |
| Нюрбинская | 0,064 | 0,064 | 2,566 | 2,348 |
| Россыпные месторождения | | | | |
| Нюрбинская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Фактические показатели потерь и разубоживания не превышают плановые.

За текущий год добыто 1350тыс. тонн руды (100,0% к плану). Добыча песков не была запланирована. По отношению к 2013 году 100,0 %.




Рис.2. Динамика обработки руды, песков, добычи алмазов за 2012-2014г.г.

Обработка руды и песков велась на фабриках №15 и №16. Обработано за отчетный период 1255тыс. тонн руды (98,8% к плану) и 745тыс.тонн песков (102,1% к плану). В целом обработка к плану текущего года составила 100,0%, к факту 2013 года составила 98,0%.

**Основные показатели за 2014 год**

Таблица 5

| № п/п | Наименование | 2012 отчет | 2013 отчет | 2014 г. | | | | факт 2014 к отчету 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | факт к плану | |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **План горных работ** | | | | | | | | |
| **1** | Вскрышные работы, тыс.м3 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего | 1 932 | 1 526 | 1350 | 1350 | 0 | 100,0 | 88,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | руда, тыс.тонн | 1 400 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| - | пески, тыс.тонн | 532 | 176 |  |  |  |  |  |
| **План алмазодобычи** | | | | | | | | |
| **3** | **Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн** | 2 089 | 2 040 | 2000 | 2000 | 0 | 100,0 | 98,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Фабрика № 15 | 520 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| - | Фабрика № 16 | 1 569 | 1 540 | 1500 | 1 500 | 0 | 100,0 | 97,4 |
| **3.1.** | Обработка руды , всего, тыс.тонн | 1 410 | 1 280 | 1 270 | 1 255 | -15 | 98,8 | 98,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** | Фабрика № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| **-** | Фабрика № 16 | 1 410 | 1 247 | 1 270 | 1 255 | -15 | 98,8 | 100,6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | Обработка песков, всего, тыс.тонн | 679 | 793 | 730 | 745 | 15 | 102,0 | 94,0 |
| - | Фабрика № 15 | 520 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| - | Фабрика № 16 | 159 | 293 | 230 | 245 | 15 | 106,5 | 83,6 |
| **3.3.** | Вторичное разубоживание | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| **4** | **Добыча алмазов,**  **тыс .долл. США** | **447220** | **421102** | **532899** | **544994** | 12095 | **102,0** | **129,4** |
| **5** | **Отгрузка из ЦСА,**  **тыс.долл. США** | **441523** | **421545** | **543000** | **550253** | 7253 | **101,3** | **130,6** |

5. Реализация основной продукции

В 2014 году оценка, сортировка и продажа алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» осуществлялась на основании договоров ЕСО АК «АЛРОСА» (ОАО).

В утвержденном плане Общества было предусмотрено реализовать алмазов с учетной стоимостью 624,8млн. долл.США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 791,1млн.долл. США.

Фактически реализовано алмазов по контрактам на 809,1млн.долл. США 102,3% к плану , при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 629,4млн.долл.США . Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уровне 1,29.

Реализация алмазного сырья 2014 года в натуральном выражении относительно 2013 года составила 102,4%, в денежном выражении (долл.США) к 2013 году 102,3%.

На свободный рынок продажа осуществлялась по принятым в практике правилам ЕСО до 01.08.2014 г. на основании Договора № 2 от 13.01.14 года, в дальнейшем продажи осуществлялись на основании Договора № 5АН/Э от 01.08.14 г. между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА». В первую очередь, лоты предлагаются постоянным клиентам ЕСО. Цены формировались в зависимости от ситуации на свободном рынке, Алмазы размерности + 10,8 ct. продавались на международных аукционах (Таблица № 6). Алмазы промышленного назначения продавались «Предприятием «Коммерал» Таблица. Основными покупателями алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы из Бельгии, Индии, Израиля, Гонконга и ОАЭ.

На экспорт в 2014 году было реализовано алмазов на сумму 699,5млн.долл.США . Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,31.

До 01.08.2014 года реализация гранильным предприятиям на внутреннем рынке производилась на основании Договора № 1 от 13.01.14 между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА», в дальнейшем до конца года продажи осуществлялись на основании Договора № 6 АН/ВН от 01.08.2014 г. в рамках Генеральной лицензии.

Покупателями алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы:

- из Бельгии, реализовано на сумму 304,2млн.$;

- из Индии 186,5млн.$;

- из Израиля на 83,1млн.$;

- из Гонконга на 49,4млн.$;

В 2014 году алмазное сырье размерностью + 10,8 ct. реализовывалось гранильным предприятиям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, принявшим участие в международных аукционах и выигравшим на конкурсных условиях.

На внутренний рынок в 2014 году реализовано 109,6млн.долл.США (к плану 99,9%) с коэффициентом приторговывания1,14. Одними из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлись:

- ОАО «ПО Кристалл» 22,4 млн.долл.США;

- ООО "Руиз Даймондс" 10,7 млн.долл.США;

- ЗАО "Т.Л.Т. Даймонд" 5,8 млн.долл.США;

- ООО "Лазурит-Д" 1,8 млн.долл.США;


- ООО "С.Д. Даймонд" 8,3 млн.долл.США;

- ООО "Кристаллдиам" 1,0 млн.долл.США и т.д.;

Также было реализовано АК «АЛРОСА» (ОАО) для огранки на «АЛРОСА Бриллианты» алмазов на сумму 48,7млн.долл.США.

Среднегодовой курс доллара США к рублю за 2014 год сложился 38,42 рубля за один доллар США.

Сравнительная диаграмма реализации товарной продукции ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2013-2014 годах представлена ниже.



**Основные показатели за 2014 год**

Таблица 6

| № п/п | Наименование | 2012 отчет | 2013 отчет | 2014 г. | | | | факт 2013 к отчету 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | факт к плану | |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **План реализации** | | | | | | | | |
| **1** | Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ) | 444,5 | 502,8 | 624,8 | 629,4 | 4,6 | 100,7 | 125 |
| **2** | **Реализация алмазного сырья, млн.долл.США** | **774,4** | **821,5** | **791,10** | **809,1** | 18 | 102,0 | 98,5 |
|  | *Коэфф.приторговывания* | ***1,74*** | ***1,63*** | ***1,27*** | ***1,29*** | 0,02 | 101,6 | 79,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Экспорт алмазного сырья  млн. долл.США | 556,3 | 689,4 | 681,4 | 699,5 | 18,1 | 102,7 | 101,5 |
| **2.2.** | Внутренний рынок,  млн.долл.США, в том числе | 218,1 | 132,1 | 109,7 | 109,6 | -0,1 | 99,9 | 83,0 |
| **2.2.1.** | «Бриллианты АЛРОСА»,  млн.долл.США | 48,8 | 45,6 | 47,2 | 48,7 | 1,5 | 103,0 | 106,8 |
| **3** | **Реализация бриллиантов, млн.долл.США** |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Экспорт бриллиантов в млн. долл. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **4** | Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США) | 31,10 | 31,85 | 36,22 | 38,42 | 2,2 | 106,0 | 120,6 |
| **5** | Реализация алмазного сырья, млн.руб. | **23800,6** | **25982,7** | **28678,2** | **31406,7** | 2728,5 | 109,5 | 120,8 |
| **6** | Реализация бриллиантов, млн.руб. |  | **15,1** |  |  |  |  |  |

6. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы

В соответствии с планом производственно-хозяйственной деятельности в 2014 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» выполняло по договорам с научными и проектными организа-циями научно-технические (НТУ) и инженерно-технические услуги (ИТУ). В целях обес-печения действующего производства работы были выполнены по 12 договорам по следу-ющим направлениям:

1. Для изучения структуры горных пород и физических свойств грунтов с целью оценки устойчивости бортов карьеров Нюрбинский и Ботуобинский:

- договор НТУ от 30.09.2013 г. №Д-23-2013 «Комплексный анализ геологических факторов, определяющих аномальные смещения земной поверхности в пределах восточ-ного борта карьера Нюрбинский для оценки устойчивости бортов и прогноза опасных геологических процессов» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Ир-кутск);

- договор НТУ от 03.02.2014 г. №Д-2-2014 «Комплексное изучение разломно-блоковой структуры карьерного поля трубки Ботуобинская и глубоких горизонтов трубки Нюрбинская» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск).

2. Для опережающего изучения структурных, минералогических и технологических характеристик в пределах карьерного поля трубки Ботуобинская, которые имеют важ-ное практическое значение при ведении и планировании горных работ:

- договор НТУ от\_06.03.2014 №20 «Изучение внутреннего строения россыпи Нюр-бинская, россыпи Ботуобинская, коры выветривания тр. "Ботуобинская" по минералоги-ческим особенностям, для повышения эффективности разведочных и поисковых работ» (исполнитель - ИНПК «Русгео», г. Москва).

3. Для оценки воздействия производственной деятельности НюрбинскогоГОК-а на окружающую среду:

- договор НТУ от31.01.2014 №31.01.2014 «Мониторинг состояния наземных и вод-ных экосистем в зоне влияния НюрбинскогоГОК-а» (исполнитель – НИИПЭС СВФУ).

4. Для технико-экономического обоснования освоения и подсчета запасов алмазов месторождений Накынского поля:

- договор ИТУ от 06.09.2013 г. №019-13/01 «ТЭО постоянных разведочных конди-ций для подсчет запасов алмазов по трубкам Ботуобинская и Нюрбинская» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО)).

5. Для проектного обеспечения добычных работ на трубке Ботуобинская:

- договор ИТУ от 30.04.2014 г. №6041 «Выполнение инженерно-гидромете-орологических работ к проекту отработки месторождения трубки Ботуобинская». (испол-нитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 28.05.2014 г. №6072 «Оценка эффективности инвестиций в отра-ботку трубки Ботуобинская» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 28.05.2014 г. №6071 «Разработка и внедрение новых способов формирования рабочей зоны карьера Ботуобинский (рабочая документация)(исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 30.04.2014 г. №6042 «Разработка и внедрение новых способов формирования рабочей зоны карьера Ботуобинский (ИТУ) (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 28.05.2014 г. №6070 «Разработка проекта отработки трубки Боту-обинская» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 04.02.2013 г. №5705 «Авторский надзор» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

- договор ИТУ от 21.08.2014 г. 012-14/04 «Разработать рекомендации по горно-техническим параметрам и порядку отработки карьера Нюрбинский до глубины 570 м. с учетом уточненных физико-механических свойств вмещающих пород». (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО));

Всего за 2014 год по ОАО «АЛРОСА-Нюрба» объём выполненных НТУ и ИТУ со-ставил 70602,00 тыс. руб., из них финансировано 70602,00 тыс. руб.

7. Себестоимость продукции. Затраты на производство

Фактические материальные затраты на производство продукции за 2014 год составили 11 821,5млн.руб.- 98,0% к плану. В целом затраты на производство с учетом коммерческих расходов по факту составили –18 745млн.руб., что составило 101,6 % к плану и к факту 2013 года 114,1%.

Значительный удельный вес в общей структуре затрат занимают производственные услуги 63,0% в размере 11 806,4млн.руб., из них услуги АК «АЛРОСА» (ОАО) в этой статье составляют 99,9%.

**Сводная смета затрат за 2014 год**

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Сводная смета | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013г | 2014 | | | | факт 2014 к отчету 2013% |
| план | факт | факт к плану | |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Добыча руды, песков, тыс.тонн всего** | 1526 | 1350 | 1350 | 0 | 100,0 | 88,5 |
| **2** | **Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего** | 2040 | 2000 | 2000 | 0 | 100,0 | 97,7 |
| **3** | **Добыча алмазов, млн. долл. США** | 421,1 | 532,9 | 545,0 | 12,1 | 102,3 | 129,4 |
| **4** | **Реализация алмазного сырья, млн.долл. США** | 821,5 | 791,10 | 809,1 | 18 | 102,3 | 98,5 |
| **5** | **Реализация бриллиантов, млн.долл. США** | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| **6** | **Реализация, тыс. руб.** | **26 006 954** | **28 690 324** | **31 416 728** | 2726404 | 109,5 | 120,8 |
|  | Среднегодовой обменный курс | 31,85 | 36,22 | 38,42 | 2,2 | 106,0 | 120,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Себестоимость |  |  |  |  |  |  |
| **7.1.** | **Материальные затраты** | 10 598 282 | 12 060 088 | 11 821 548 | -238540 | 98,0 | 111,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - | ***Списание НДС*** | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ***производственные услуги*** | 10 584 904 | 12 042 613 | 11 806 423 | -236190 | 98,04 | 111,5 |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |
| - | ***АК "АЛРОСА"*** | 10 520 838 | 12 023 291 | 11 794 798 | -228493 | 98,1 | 112,1 |
|  | ***прочие организации (ГОХРАН и проч)*** | 64 066 | 19 322 | 11 625 | -7697 | 60,2 | 18,1 |
| 7.2. | Амортизация | 17 780 | 25371 | 27588 | 2217 | 108,7 | 155,2 |
| 7.3. | Заработная плата | 106204 | 87586 | 91563 | 3977 | 104,5 | 86,2 |
| 7.4. | Единый социальный налог | 17 785 | 15 592 | 16 503 | 911 | 105,8 | 92,8 |
| 7.5. | Прочие расходы | 44 325 | 50 800 | 46 068 | -4732 | 90,7 | 103,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | **10784376** | **12239437** | **12003270** | -236167 | 98,0 | 111,3 |
|  | Налоги и платежи | 3839840 | 4420912 | 4764647 | 343735 | 107,8 | 124,1 |
| **7.6.** | **Исчиcленные от реализации** | 3823625 | 4406114 | 4749009 | 342895 | 107,8 | 124,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
| - | налог на добычу полезных ископаемых | 1184344 | 1619410 | 1812240 | 192830 | 111,9 | 153,0 |
| - | регулярные платежи за пользование недрами | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| - | бонус коммерческого обнаружения | 1429880 | 1577303 | 1727368 | 150065 | 109,5 | 120,8 |
| - | бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж) | 1 209 400 | 1 209 400 | 1 209 400 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.7. | Прочие налоги и платежи | 7839 | 8132 | 8547 | 415 | 105,1 | 109,0 |
| 7.8. | Отчисления в НПФ «Алмазная осень» | 8376 | 6799 | 7091 | 292 | 104,3 | 84,6 |
| 7.9. | Коммерческие расходы | 1799737 | 1785079 | 1977361 | 192282 | 110,8 | 109,9 |
|  | *в т.ч. возмещение экспортной пошлины* | 1439740 | 993276 | 1027075 | 33799 | 103,4 | 71,3 |
|  | **Всего затрат:** | 16 423 953 | 18 445 428 | 18 745 277 | 299849 | 101,6 | 114,1 |
| 7.10. | Изм.ост.расх.будущ.период. | 53425 | 71642 | -156931 | -228573 |  |  |
| 7.11. | Изм.ост.незаверш.произв. | -916 143 | 115 538 | -215 565 | -287207 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - полуфабрикаты | -341 352 | -292 961 | -182 613 | 110348 |  |  |
|  | - алмазное сырье | -574 791 | 408 499 | -32 951 | -441450 |  |  |
| 7.12. | Изм.ост.отгруженных товаров | -25835 | -4056 | -4056 | 0 |  |  |
| 7.13. | Изм.ост.вспом.произ-ва | 12 251 | 246 097 | 251 115 | 5018 |  |  |
| 7.14. | Изм.ост.рез.предст.расходов | 796 | -973 | -1 354 | -381 |  |  |
| 7.15. | Изм.ост.готовой продукции | 69143 | -1234748 | -1272708 | -37960 |  |  |
| 7.16 | Нематериальные поисковые активы (Россыпной-Б, Рудный-2) |  |  | -152 013 | -152013 |  |  |
|  | Производственная себестоимость | 15430579 | 17466849 | 18015402 | 548553 | 103,1 | 116,7 |
|  | **Полная себестоимость** | **17230316** | **19251928** | **19992763** | 740835 | 103,8 | 116,0 |
|  | На 1 рубль реализов.пр-ии | 0,66 | 0,67 | 0,64 | -0,03 | 95,5 | 96,9 |
|  | **Прибыль (+), убыток (-) от реализации** | **8 776 638** | **9 438 396** | **11 423 965** | **1985569** | **121,0** | **130,2** |
|  | в % к реализации | 33,7 | 32,9 | 36,4 | 3,5 | 110,6 | 108,0 |

8. Финансовые результаты деятельности Общества

В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации продукции – 31 416 728 тыс. руб. (109,5% к плану)

Себестоимость реализованной продукции – 19 992 763тыс. руб. (103,8% к плану);

Прибыль (+), убыток (-) от продаж – 11 423 965тыс. руб. (121,0% к плану);

Налог на прибыль – 2 710 452тыс.руб. (137,0% к плану);

Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного года – 9 795 188тыс. руб. (138,1% к плану).

Результат по прочим расходам и доходам положительный – 945,5млн.руб. в том числе результат курсовых разниц составили 1 323,3млн.руб. В 2014 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 10,6млн.руб. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 291,2 млн.руб., что к плану составило 100,4% ( план 2014г -290,0млн.руб).

9. Анализ финансовых результатов и финансового состояния

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за отчетный период следующие:

* Выручка от реализации, всего – 31 416 728тыс.руб. в том числе

- Выручка от реализации алмазной продукции – 31 406 688тыс.рублей;

- Выручка от неосновного вида деятельности (гостиница) – 6 384тыс.рублей;

- Выручка от другого вида деятельности (столовая) – 3 498тыс рублей.

- Выручка от реализации товаров (товары на перепродажу) – 158тыс.руб.

* Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения – 12 369 454тыс. руб.
* Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного периода – 9 795 188тыс. руб.

Финансовое состояние Общества характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь – это бухгалтерский баланс (ф. №1), ф. №2 – «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 – «Отчет о движении капитала», ф. №4 – «Отчет о движении денежных средств», ф. №5-з – «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)».

В качестве инструментария для финансового анализа используются финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового состояния Общества, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.

Финансовые коэффициенты используются для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния.

Данные для проведения анализа представлены в таблице 8.

**Финансовые показатели деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба»**

1. *Коэффициент абсолютной ликвидности* вырос против прошлого года на 200% в связи с увеличением остатков денежных средств на 136% (на начало года – 220 448 тыс. руб., на конец года – 520 698 тыс. руб.) и снижением размера краткосрочных обязательств на 53%.
2. *Коэффициент текущей ликвидности* вырос против прошлого года на 109,5% из-за уменьшения суммы краткосрочных обязательств на 53% (на начало года – 4 024 564 тыс. руб., на конец года – 1 908 835 тыс. руб.).
3. *Коэффициент финансовой независимости* выросна 60% в связи с увеличением размера собственного капитала на 85% (на начало года – 5 213 447 тыс. руб., на конец года – 9 625 005 тыс. руб.) и увеличением валюты баланса на 15% (на начало года – 10 823 914 тыс. руб., на конец года – 12 452 755 тыс. руб.).
4. *Коэффициент финансирования* по сравнению с прошлым годом снижен на 72,7% из-за уменьшения на конец года суммы краткосрочных обязательств на 53% (на начало года – 4 024 564 тыс. руб., на конец года – 1 908 835 тыс. руб.) и увеличением размера собственного капитала на 85% (на начало года – 5 213 447 тыс. руб., на конец года – 9 625 005 тыс. руб.).
5. *Коэффициент финансовой устойчивости* вырос против прошлого года на 33,3%. Снижение коэффициента связано с увеличением размера собственного капитала на 85% (на начало года – 5 213 447 тыс. руб., на конец года – 9 625 005 тыс. руб.)
6. *Коэффициент рентабельности активов*  выроспротив прошлого года на 33,3% из-за увеличения суммы чистой прибыли против прошлого года на 44% и увеличения стоимости активов на 15% (на начало года – 10 823 914 тыс. руб., на конец года – 12 452 755 тыс. руб.)
7. *Коэффициент рентабельности собственного капитала* по сравнению с прошлым годом снижен на 23,1%. На снижение коэффициента повлияло увеличение суммы собственного капитала против прошлого года на 85% (на начало года – 5 213 447 тыс. руб., на конец года – 9 625 005 тыс. руб.).

| № п/п | Показатель | Норматив | 2012 | 2013 | 2014 | 2014г к 2013г в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | от 0,2 до 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 300,0% |
| *Денежные средства / (Краткосрочные обязательства-доходы будущих периодов)* |
| 2 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,0 до 2,0 | 3,7 | 2,1 | 4,4 | 209,5% |
| *Оборотные активы / Краткосрочные обязательства* |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | 0,5 и выше | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 160% |
| *Собственный капитал / Пассив баланса* |
| 4 | Коэффициент финансирования | менее 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 27,3% |
| *Заемный капитал / Собственный капитал* |
| 5 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,7 и выше | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 133,3% |
| *Собственный капитал + Долгосрочные обязательства / Пассив баланса* |
| 6 | Коэффициент чистой рентабельности продаж | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0% |
| *Чистая прибыль / Выручка от продаж* |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент рентабельности активов | - | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 133,3% |
| *Чистая прибыль / Актив баланса* |
| 8 | Коэффициент рентабельности собственного капитала | - | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 76,9% |
| *Чистая прибыль / Собственный капитал* |

10. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата

10.1. Кадровая политика

Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе.

Численность работников Общества определяется с учетом организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения эффективной управленческой деятельности.

Динамика средней численности персонала за отчетные годы представлена в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2012 отчет | 2013 отчет | 2014 | | | | факт 2014 к отчету 2013 |
| план | факт | факт к плану | |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Списочная численность на конец года | 71 | 65 | 73 | 71 | -2 | 97,3 | 109,2 |
| 2 | Средняя численность, всего ***(осн.произв-во + неосн.произв-во)*** в т.ч.: | 75 | 70 | 76 | 76 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. | Среднесписочная численность штатного персонала | 69 | 68 | 74 | 73 | -1 | 0,99 | 107,3 |
| 2.1.1. | Руководители | 18 | 17 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.2. | Специалисты | 26 | 27 | 29 | 28 | -1 | 96,5 | 103,7 |
| 2.1.3. | Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Рабочие | 25 | 24 | 25 | 25 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Внешние совместители | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Работники по договорам гражданско-правового характера | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 3.1. | Среднесписочная численность штатного персонала (основное производство) | 63 | 62 | 67 | 66 | -1 | 0,98 | 106,4 |
| 3.1.1. | Руководители | 18 | 17 | 19 | 19 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.2. | Специалисты | 25 | 26 | 29 | 28 | -1 | 96,5 | 107,7 |
| 3.1.3 | Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Рабочие | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1. | Среднесписочная численность штатного персонала (неосновное производство) | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.1. | Руководители | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.2. | Специалисты | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Рабочие | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 100,0 |

Динамика средней численности персонала за период 2012-2014 гг.

Совершенствование системы мотивации сотрудников является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы и премирования труда к персонифицированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающей индивидуальный вклад сотрудников.

Система мотивации персонала в Обществе в 2014 году ориентирована на достижение персоналом результатов в приоритетных областях деятельности компании и регламентируется следующими локальными актами:

* Положением об оплате труда работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба»;
* Положением о дополнительном вознаграждении (бонусе) руководителей, специалистов и служащих за экономические результаты планово-хозяйственной деятельности;
* Положением о премировании за внедрение новой техники, технологии, организации производства и труда, управленческих решений на действующих, строящихся и проектируемых объектах;
* Положением о премировании работников за выполнение показателей работы и основных результатов планово-хозяйственной деятельности;
* Положением о стимулировании работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за выполнение особо важных заданий.

Уровень образования сотрудников Общества в динамике за отчетные годы представлен ниже в таблице 10.

Анализ уровня образования управленческого персонала и персонала среднего звена подтверждает соответствие каждого работника занимаемой должности.

Таблица 10

Динамика трудовых ресурсов по уровню образования за период 2012-2014 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | За 2012 год | | За 2013 год | | За 2014 год | |
| Количество сотрудников | Процентное соотношение | Количество сотрудников | Процентное соотношение | Количество сотрудников | Процентное соотношение |
| Высшее образование | 41 | 58% | 38 | 58% | 44 | 62% |
| Среднее профессиональное образование | 10 | 14% | 9 | 14% | 10 | 14% |
| Среднее начальное образование | 20 | 28% | 18 | 28% | 17 | 24% |

Состав сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» относится по видам деятельности:

* Добыча алмазов;
* Деятельность гостиниц без ресторанов;
* Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

По характеру выполняемых функций персонал подразделяется на четыре категории: руководителей, специалистов, служащих, рабочих.

Динамика соотношения работников Общества за отчетные годы по категориям и видам деятельности представлена в таблице 11.

Таблица 11

Динамика структуры трудовых ресурсов по категориям за период 2012-2014 гг.

Чел.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория персонала | На 31.12.2012 | | На 31.12.2013 | | На 31.12.2014 | |
| Количество | Процентное соотношение | Количество | Процентное соотношение | Количество | Процентное соотношение |
| ***Добыча алмазов*** | | | | | | |
| Руководители | 16 | 23% | 14 | 22% | 17 | 26% |
| Специалисты | 29 | 41% | 28 | 43% | 28 | 43% |
| Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рабочие | 20 | 30% | 16 | 25% | 20 | 31% |
| ***Деятельность гостиниц без ресторанов*** | | | | | | |
| Руководители | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% |
| Специалисты | 1 | 33% | 1 | 25% | 0 | 0 |
| Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рабочие | 2 | 67% | 3 | 75% | 2 | 67% |
| ***Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях*** | | | | | | |
| Руководители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Служащие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рабочие | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |

Сравнительный анализ возраста сотрудников за отчетные годы представлен в таблице  12. Средний возраст работников за 2014 год составляет 42 год.

Таблица 12

Динамика структуры трудовых ресурсов по возрасту за период 2012-2014 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные  границы | За 2013 год | | | | За 2014 год | | | |
| До 30 лет | 30-40 лет | * 1. лет | >50 | До 30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | > 50 |
| Количество  человек | 12 | 14 | 27 | 12 | 14 | 17 | 26 | 14 |
| Процентное соотношение | 18% | 22% | 42% | 18% | 20% | 23% | 37% | 20% |

10.2. Инвестиции в персонал

Политика обучения сотрудников является одной из основных направлений развития предприятия. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – на предприятии используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе.

Наиболее перспективным и эффективным вариантом обучения и развития сотрудников на рабочем месте является наставничество – форма взаимодействия более опытного сотрудника (наставника) – с менее опытным – обучаемым работником. Благодаря грамотно построенному индивидуальному обучению, поддержке, своевременным консультациям, а также ежедневному обучению коммуникативным навыкам, взаимодействию с партнерами, коллегами формируется профессиональный рост молодых сотрудников.

Профессиональное образование работников Общества носит непрерывный характер, проводится в течение всей трудовой деятельности сотрудника. Повышение квалификации сотрудников осуществлялось на базе учебных центров г. Якутска, г.Москва. Затраты на обучение составили 288тыс. руб.

10.3. Кадровое движение

Всего в 2014 году принято на работу – 10 сотрудников на постоянную работу.

Прием на работу с указанием соответствующих служб и отделов представлен в таблице 13.

Таблица 13

Прием на работу в структурные подразделения Общества за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование службы, отдела | Количество принятых, чел. |
| Материально-технический участок | 2 |
| Бухгалтерия | 1 |
| Ремонтно-эксплуатационный участок | 2 |
| Отдел механика | 1 |
| Правовой отдел | 1 |
| Отдел экономики, организации труда и управления персоналом | 2 |
| Отдел учета и реализации товарной продукции | 1- |

Всего за 2014г. прекращен трудовой договор с 4 сотрудниками, из них приняли решение о прекращении трудового договора по ст. 77 п.3 ч.1 ТК РФ (собственное желание) – 2 сотрудника.

Анализ движения по приему-увольнению представлен в таблице 14.

Таблица 14

Динамика движения рабочей силы списочного состава за период 2012-2014 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | за 2012 год | За 2013 год | За 2014 год |
| Коэффициент оборота по приему | 7,2% | 4,4% | 12% |
| Коэффициент оборота по выбытию | 4,3% | 13,2% | 6% |
| Коэффициент постоянства кадров | 99% | 91% | 94% |

Коэффициент оборота по приему характеризует удельный вес принятых работников за отчетный период, а коэффициент оборота по выбытию – удельный вес выбывших.

Коэффициент постоянства кадров характеризует уровень работающих на данном предприятии постоянно в анализируемом периоде. В 2014 году 94,0% сотрудников Общества работает постоянно.

11. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

**Выполнение коллективного договора**

Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с

созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ.

Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ОАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера:

* оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам Общества и членам их семей за 2014 год составил 2467тыс.руб.;
* проезд на каникулы студентам – детям сотрудников в размере 335тыс.руб.;
* оплата расходов на дрова сотрудникам, проживающим в домах с печным отоплением 295392,00 руб.

Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе.

Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи социально незащищенным членам коллектива и тем, кто оказался в затруднительном положении по различным обстоятельствам. Так, оказана единовременная материальная помощь в 2014 году на сумму 580тыс.руб.

В 2013 г. на реализацию программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень» перечислено 8 775тыс.руб.

В сфере оздоровления и отдыха работников Общество ориентируется на создание корпоративного стандарта АК «АЛРОСА» (ОАО), обеспечивающего высокий уровень медицинского обслуживания и отдыха, их равную доступность для каждого работника и эффективное использование средств, выделяемых на эти цели. Забота о здоровье – приоритетное направление работы руководства и профсоюза ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2012 году пролонгирован договор добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» со страховой компанией АЛРОСА, предусматривающий медицинское обследование и лечение в центральных медицинских клиниках и центрах. Таким образом, сотрудники получили возможность высококвалифицированной медицинской помощи на сумму 1 174тыс.руб.

Каждый год Общество планировано обеспечивает потребность в путевках на санаторно-курортное лечение и отдых как работников, так и их детей. Своевременный отдых и лечение в 2014г. сотрудники получили в санаториях г.Анапа, г.Сочи, « «Белокуриха» (Алтайский край) на сумму 856тыс.руб.

Составной частью социальной политики Общества стали проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью создания корпоративной культуры, улучшения психологического климата в коллективе, сплочения сотрудников. Общая сумма затрат на культурно-массовые мероприятия составила 1 200тыс.руб.

Таким образом, социальная политика Общества охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным проблемам не только профсоюзного комитета, но и администрации Общества, совместные решения вопросов дают уверенность в завтрашнем дне.

12. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района

В целях расширения сырьевой базы АК "АЛРОСА" (ЗАО) и ОАО "АЛРОСА-Нюрба", содействия развитию производительных сил территории и обеспечения устойчивого роста качества жизни населения Нюрбинского района, Президент Республики Саха (Якутия) Штыров Вячеслав Анатольевич, АК "АЛРОСА" (ЗАО), ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и муниципальное образование «Нюрбинский улус (район) РС (Я) 23 сентября 2007 года заключили договор о сотрудничестве об участии АК "АЛРОСА" (ЗАО) и ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в социально-экономическом развитии Нюрбинского района при осуществлении ОАО "АЛРОСА-Нюрба" прав пользования недрами на территории Нюрбинского района РС (Я). По условию договора, ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с 2008 по 2010 гг. финансировало Программу содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района по 260 млн. рублей ежегодно и с 2011 года - 290 млн. рублей.

Основными задачами Программы содействия являются:

- развитие инфраструктуры Нюрбинского района в связи со строительством алмазодобывающего предприятия;

-диверсификация деятельности Общества путём создания дочерних предприятий на территории Нюрбинского района;

-строительство объектов социального значения, с последующей, безвозмездной передачей на баланс муниципального образования «Нюрбинский район»;

-использование интеллектуального и производственного потенциалов Нюрбинского района и его предприятий при создании и развитии алмазодобывающего комплекса.

Выполнение Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 1 января 2015 года составило 100%.

Выполнение по проектным работам и проведению экспертизы готовых проектов и инженерных изысканий за 2014 год составило 1158 тыс. руб., что на 266,5% больше намеченного плана.

По капитальному строительству за 2014 год выполнение составило 63 817 тыс. руб., что на 0,5% больше утвержденного плана.

На финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение качест венным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017гг» Общество направило 21 600 тыс. руб., на поддержку «Целевой программы развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району - 13 500 тыс. руб.

12.11.2014г.), Общество погасило задолженность за ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» перед ОАО «Промсвязьбанк» в сумме 141 млн. руб., за ООО «УК Запад» по требованию ОАО «РИК» - 38 659 тыс. руб.

Кроме основных статей Программы СЭРНР, в течение 2014 года выделялись деньги на развитие физической культуры и спорта, на оплату питания детей в летних школьных лагерях, на социальную поддержку граждан, на участие детских коллективов района в различных образовательных, спортивных, культурных мероприятиях.

Технический надзор и контроль за ходом строительства и капитального ремонта объектов осуществлялся с привлечением муниципального инвестиционно-строительного управления при Администрации МО «Нюрбинский район».

Рис.3 Основные статьи выполнения программы ССЭРНР в 2014 году

Таблица 15

| **№ п/п** | **Наименование** | **2013 г факт** | **2014 год** | | | **2014г. факт к плану** | | **% 2014г факт к 2013г факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **отчет по оплате** | **отчет по выпол-нению** | **+/-** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Проектные работы, всего** | **2 343** | **316** | **0** | **1 158** | **842** | **366,5%** | **49,4%** |
| 1.1. | Проектирование муниципальных объектов | 2 051 |  |  | 842 | 842 | 0,0% | 41,1% |
| 1.2. | Физкультурно-оздоров. комплекс г.Нюрба. Автономная котельная | 97 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3. | "Экспертиза ПСД "Детский сад на 35 мест в с. Мальжегар" |  | 160 |  | 160 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| 1.4. | Экспертиза "Стадион на 3000 мест в г. Нюрба" | 195 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.5. | "Экспертиза ПСД "Детский сад на 50 мест в с. Кюндядя" |  | 156 |  | 156 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| **2.** | **Капитальное строительство** | **178 125** | **63 500** | **63 506** | **63 817** | **317** | **100,5%** | **35,8%** |
| 2.1. | Асфальтирование ул.Комсомольская с боков. улицами | 7 550 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.2. | Выставочный павильон в г. Нюрба (ЛЭОК "Кыталыктах" | 10 944 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.3. | Выкуп квартир для специалистов | 2 194 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.4. | Детский сад на 35 мест в с. Жархан (продолжение) | 9 372 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.5. | Детский сад на 35 мест в с. Мальжегар | 2 083 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.6. | Детский сад на 35 мест в с. Хорула | 1 056 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.7. | Детский сад на 35 мест в с. Акана |  | 4 169 | 6 789 | 7 100 | 2 931 | 170,3% | 0,0% |
| 2.8. | Кап ремонт детского сада "Кыталык" г. Нюрба | 1 083 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.9. | Кап ремонт КЦ "Иллюзион" в г. Нюрба (продолжение) | 481 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.10. | Капремонт адм. здания Администрации МР НР | 552 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.11. | Капремонт здания интерната МБОУ "Нюрб.техн.лицей" | 600 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.12. | Капремонт здания МБОУ "Хатынская СОШ" с. Хаты | 4 993 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.13. | Капремонт школы МБОУ НСОШ № 2 | 220 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.14. | Капремонт школы МБОУ Убаянской СОШ | 2 587 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.15. | Капремонт объекта "Детский трудовой лагерь "Сарыал" с. Чаппанда |  |  | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 0,0% | 0,0% |
| 2.16. | Оздоровительно-культурный центр в с. Хатын-Сысы | 2 100 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 0 | 100,0% | 145,0% |
| 2.17. | Перевод на электроотопление МБОУ "Аранастахская НШ-Д/С" | 900 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.18. | Программа "Теплый детский сад" (капремонт) | 27 761 | 21 500 | 21 720 | 21 720 | 220 | 101,0% | 78,2% |
| 2.19. | Реконструкция жилого дома по ул.Менделеева №2, г.Нюрба | 2 274 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.20. | Реконструкция зданий жилого фонда (фундаменты) | 12 201 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.21. | Программа "Теплая школа" |  | 27 081 | 22 797 | 22 797 | -4 284 | 84,2% | 0,0% |
| 2.22. | Реконструкция здания Энергетик, 71 под детский сад на 50 мест | 3 000 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.23. | Реконструкция площади Победы в г. Нюрба | 4 855 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0% | 103,0% |
| 2.24. | Реконструкция улицы им.Ст.Васильева | 8 500 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.25. | Ремонт автодороги Хатын-Сысы - Сайылык | 6 000 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.26. | Ремонт фасада Школы искусств в г. Нюрба | 5 798 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.27. | Стр-во кухни-прачечной интерната МБОУ "Мальжегарская СОШ" | 1 100 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.28. | Строительство д/с на 100 мест в с. Антоновка | 43 766 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.29. | Строительство клуба в с.Мальжегар | 4 370 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.30. | Строительство объекта "Детский трудовой лагерь "Букчай" |  | 2 706 | 2 705 | 2 705 | -1 | 100,0% | 0,0% |
| 2.31. | Техприсоединение объектов к э/сетям | 6 913 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.32. | Устройство крыльца МБОУ "Нюрбачанская СОШ" | 130 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.33. | Школа на 138 учащихся в г. Нюрба | 2 650 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2.34. | Школа на 165 учащихся в с. Чаппанда | 2 092 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| **3.** | **Техперевооружение муниципальных предприятий и учреждений** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **4.** | **Софинансирование муниципальных целевых программ в т.ч.** | **105 592** | **44 871** | **44 871** | **44 871** | **0** | **100,0%** | **42,5%** |
|  | РЦП "Культура и нар.творчество НР в 2008-2017 гг." | 1 300 | 2 771 | 2 771 | 2 771 | 0 | 100,0% | 213,2% |
|  | Программа "Охрана здоровья населения в НР" на 2008-2017 гг." | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,0% | 120,0% |
|  | МЦП "Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017 гг" | 6 000 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 100,0% | 360,0% |
|  | РЦП "Управление муниц.собственностью" | 10 900 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | РЦП "Профилактика правонарушений в НР на 2013-2017 гг." | 500 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | МЦП "Содействие занятости населения Нюрбинского района на 2013-2017 гг." | 400 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | РЦП " Развитие физкультуры и спорта НР на 2013-2017гг" | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0% | 105,3% |
|  | МЦП "Развитие транспортного комплекса Нюрбинского района на 2013-2017гг." | 2 500 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | РЦП "Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району" | 72 313 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 100,0% | 18,7% |
|  | МЦП "Безбарьерная среда в Нюрбинском районе на 2013-2017 гг" | 3 379 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | МЦП "Социальная поддержка граждан Нюрбинского района на 2013-2017 гг." | 1 400 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
|  | РЦП "Программа развития образования НР на 2013-2017гг." | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0% | 117,6% |
|  | МЦП "Охрана окружающей среды НР на 2013-2017гг" | 800 |  |  |  | 0 | 0,0% | 0,0% |
| **5.** | **Информационное обеспечение деятельности МР** | **700** |  |  |  | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **6.** | **Резерв на организационно-хозяйственные расходы** | **6 000** |  |  |  | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **7.** | **Подготовка кадров** | **400** |  |  |  | **0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **8.** | **Погашение зад-ти ОАО "НЮГЗ" по иску ОАО "Промсвязьбанк"** |  | **141 313** | **0** | **141 313** | **0** | **100,0%** | **0,0%** |
| **9.** | **Погашение зад-ти по требованию ОАО "РИК" за ООО "УК Запад"** |  | **40 000** | **40 000** | **40 000** |  | **100,0%** | **0,0%** |
| **Программа СЭРНР:** | | **293 160** | **290000** | **148377** | **291159** | **1 159** | **100,4%** | **99,3%** |

13. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия

Нюрбинский пищекомбинат был учрежден 26 февраля 2003 года с уставным капиталом 29 217тыс.руб. Акционерами являются:

- МО «Нюрбинский район» - 51%.

- МИО РС (Я) - 25%

- ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 24%

Решением Арбитражного Суда РС (Я) с 29 декабря 2009 года в ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» была введена процедура внешнего управления.

В 2014 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» продолжило принимать участие в качестве конкурсного кредитора в деле о банкротстве ОАО «Нюрбинский пищекомбинат», которое рассматривается в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) (дело №А58-3058/2009).

11 апреля 2015 года конкурсным управляющим проводятся торги посредством публичного предложения имущественного комплекса, состоящего из здания насосной станции, скважин и сопутствующего оборудования.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2015 года ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» процедура конкурсного производства продлена сроком на четыре месяца. Заседание о завершении конкурсного производства назначено на 19 июня 2015 года.

14. Аудиторское заключение

15. Состояние правовой работы.

15.1. Общеправовая работа

В 2014 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» заключено 364 договора и соглашений, в т.ч.

* Для реализации Программы ССЭРНР – 26
* На оказание услуг/подряда – 192
* Купли-продажи/поставки - 83
* Аренды- 36
* Иные договоры и соглашения – 27.

В 2014 году была подготовлена и утверждена решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 30 мая 2014 г.) новая редакция устава ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

В Новой редакции Устава приведены в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» положения устава о порядке принятия и оформления решения о выплате дивидендов и сроках выплаты дивидендов.

Также в связи с необходимостью приведения в соответствие внутренних нормативных документов в 2014 году были разработаны и утверждены новые редакции Положений об общем собрании акционеров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о генеральном директоре Общества. Положения утверждены решением Годового общего собрания акционеров от 30 мая 2014 года.

Новая редакция Положения об общем собрании акционеров более развернуто определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба» в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества.

Новая редакция Положения о ревизионной комиссии уточняет порядок формирования, деятельности, полномочия ревизионного органа, права и обязанности членов ревизионной комиссии, ответственность и финансовое обеспечение деятельности комиссии.

Новая редакция Положения о генеральном директоре определяет требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения его полномочий, компетенцию, а также права и обязанности генерального директора.

Также в целях обеспечения сохранности конфиденциальной информации Приказом генерального директора №54 от 31 марта 2014 года было утверждено Положение о коммерческой тайне в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение определяет понятие коммерческой тайны и предусматривает перечень информации, относящейся к коммерческой тайне. Положение устанавливает порядок доступа к информации, обязанности лиц, имеющих к ней доступ и ответственность за разглашение коммерческой тайны.

Приказом № 53 от 31 марта 2014 года была утверждена новая редакция Положения о защите персональных данных работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение устанавливает порядок получения, учета обработки, накопления, хранения и уничтожения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

В целях совершенствования системы обмена информацией решением Совета директоров (Протокол №5 от 30.05.2014 г.) был утвержден Стандарт информационного обмена между юридической службой ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и юридической службой АК «АЛРОСА» (ОАО).

Также приказом № 78 от 01 июня 2014 года была утверждена новая редакция Положения об Архиве. Новое положение регулирует порядок передачи в архив, учет, порядок и сроки хранения архивных документов Общества.

Приказом № 89/2 от 01 июля 2014 года было утверждено Положение об оказание благотворительной и спонсорской помощи. Новая редакция предусматривает порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

Приказом № 96 от 24 июля 2014 года в Обществе утверждено Положение о порядке оснащения, приобретения, использования и реализации (выбытия) автотранспорта (легковых автомобилей и микроавтобусов).

Кроме того, правовым отделом общество подготовлено 18 заключения по правовым вопросам, составлено 53 доверенности.

15.2. Претензионно-исковая работа

1. В 2014 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» продолжило принимать участие в качестве конкурсного кредитора в деле о банкротстве ОАО «Нюрбинский пищекомбинат», которое рассматривается в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) (дело №А58-3058/2009).

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19 ноября 2014 года ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» процедура конкурсного производства продлена сроком на четыре месяца. Заседание о завершении конкурсного производства назначено на 12 марта 2014 года.

2. Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия) (далее по тексту – «Инспекция») была проведена выездная налоговая проверка Общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов: налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, а также транспортного налога за период с 01.01.2011 по 31.12.2012.

Результаты проверки оформлены Актом от 29 ноября 2013 г. № 08-08/2-А. По результатам рассмотрения Акта проверки, представленных в Инспекцию Возражений Общества на Акт проверки от 30.12.2013 г), было принято Решение от 21.01.2014 г. № 08-08/2-Р о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Общество направило в УФНС по Республике Саха (Якутия) апелляционную жалобу от 27.02.2014 г., в которой не согласилось в полном объеме с выводами, сделанными в Решении. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Управлением было вынесено решение от 25.03.2014 г., согласно которому в удовлетворении апелляционной жалобы отказано.

Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании недействительным Решения Инспекции от 21.01.2014 г. № 08-08/2-Р в полном объеме.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.10.2014г. по делу №58-2964/2014 была удовлетворена часть заявленных Обществом требований, а именно: в части отмены штрафа в размере 50 191 082 руб.

В остальной части судом в удовлетворении требований было отказано и признано законным Решение налогового органа о взыскании с Общества налога на прибыль в размере 502 561 319 руб., пени за неполную и несвоевременную уплату налога на прибыль в размере 79 795 637,40 руб.

В дальнейшем Общество намерено обжаловать указанные судебные акты в кассационном порядке в полном объеме. К работе по оспариванию решения налогового органа, представлению интересов Общества в суде привлечены независимые консультанты в лице ООО «Пепеляев групп».

3. Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 23.06.2014 года по делу № А58-2790/2014 в отношении ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» введена процедура наблюдения. ОАО «АЛРОСА-Нюрба» направило в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) заявление о включении требований Общества в реестр кредиторов ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод». Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 04.09.2014 года требования Общества на сумму 282 626 688,31 рублей признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов 3-й очереди.

15.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора

В течение 2014 года в адрес ОАО «АЛРОСА-Нюрба» поступали запросы о предоставлении информации и необходимых документов от акционеров (физических, юридических лиц), органов государственной и муниципальной власти, по которым юридическим отделом своевременно были подготовлены и направлены ответы в соответствии с действующим законодательством.

15.4. Соблюдение законности

1. Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе «АЛРОСА-Нюрба», является Коллективный договор, заключенный сроком на 2014-2016 годы между работниками и работодателем.

2. Положения Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иным нормативно-правовым актам.

15.5. Нормативно-консультационная работа

1. За 2014 год проведено 8 заседаний Совета директоров, из которых 4 заседания проведено в заочной форме, а 4 заседаний в форме совместного присутствия.

2. За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года комиссией по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи рассмотрено 145 обращений граждан и юридических лиц, из них было удовлетворено 109 обращений на общую сумму в размере 11109899,85 рублей.

15.6. О раскрытии информации.

ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, Постановлениями ФКЦБ от 1 апреля 2003 г. №03-19/пс «О раскрытии информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ» ежеквартально и своевременно раскрывает информацию о своей деятельности.

**Способы раскрытия информации:**

* Опубликование информации в ленте новостей - AK&M;
* Опубликование информации на странице в сети Интернет - www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
* Опубликование информации на сайте ОАО «Московская биржа»;
* Предоставление информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию;
* Размещение информации на корпоративном интернет-сайте Общества.

**Формы раскрытия информации:**

* Ежеквартальный отчет;
* Список аффилированных лиц;
* Сообщение о существенных фактах;
* Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
* Сообщение о решениях общего собрания акционеров и Совета директоров;
* Сообщение об инсайдерской информации;
* Список инсайдеров.

Одновременно с представлением в регистрирующий вышеуказанных форм сообщений представляется магнитный носитель, содержащий текст указанных документов в формате и в соответствии с требованиями, установленными Распоряжением ФКЦБ России от 15 августа 2003 г. №03-1729/з «Об утверждении временных требований к магнитным носителям и формату текстов документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

**О Кодексе корпоративного поведения.**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории РФ, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. Кодекс (свод правил) корпоративного поведения был одобрен на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. Кодекс разделен на 10 глав, посвященных:

* принципам корпоративного поведения;
* правилам проведения общего собрания Общества;
* функциям Совета директоров, принципам его формирования, обязанностям и ответственности его членов;
* функциям исполнительных органов Общества;
* существенным корпоративным действиям (реорганизации общества, совершении крупных сделок, уменьшение или увеличение уставного капитала, изменение устава и т.д.);
* информационной политике Общества;
* формам раскрытия информации;
* системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
* дивидендам Общества;
* урегулированию корпоративных конфликтов.

Большинство принципов корпоративного поведения нашло отражение в Уставе и внутренних документах ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

16. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности.

**Бухгалтерский баланс (форма № 1)**

Таблица 16

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код**  **строки** | **На 31.12.2014** | **На 31.12.2013** |
| **I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| *Нематериальные активы* | 1110 | 68 565 | 78 176 |
| *Расходы на НИОКР* | 1120 | - | - |
| *Основные средства* | 1130 | 3 915 687 | 2 038 942 |
| *Основные средства* | 1131 | 3 272 199 | 345 721 |
| *Незавершенное строительство* | 1132 | 193 359 | 1 470 405 |
| *Доходные вложения в материальные ценности* | 1140 | - | 299 |
| *Долгосрочные финансовые вложения* | 1150 | - | - |
| *Отложенные налоговые активы* | 1160 | 12 163 | 19 720 |
| *Прочие внеоборотные активы* | 1170 | 54 481 | 64 289 |
| *Итого по разделу I* | 1100 | 4 050 896 | 2 201 426 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| *Запасы* | 1210 | 6 159 745 | 7 406 053 |
| *НДС по приобретенным ценностям* | 1220 | 3 583 | - |
| *Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 717 833 | 995 987 |
| *Краткосрочные финансовые вложения* | 1240 | - | - |
| *Денежные средства* | 1250 | 520 698 | 220 448 |
| *Прочие оборотные активы* | 1260 | - | - |
| *Итого по разделу II* | 1200 | 8 401 859 | 8 622 488 |
| **БАЛАНС** | **1600** | **12 452 755** | **10 823 914** |
|  |  |  |  |
| **ПАССИВ** | **Код**  **строки** |  |  |
| **III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |
| *Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)* | 1310 | 20 000 | 20 000 |
| *Собственные акции, выкупленные у акционеров* | 1320 | - | - |
| *Переоценка внеоборотных активов* | 1340 | - | - |
| *Добавочный капитал (без переоценки)* | 1350 | 3238 | 3238 |
| *Резервный капитал* | 1360 | 4000 | 4000 |
| *- резервы, образованные в соответствии с законодательством* | 1361 | 4000 | 4000 |
| *- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами* | 1362 | - | - |
| *Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* | 1370 | 9 597 767 | 5 186 209 |
| - нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | 3 802 579 | 5 186 209 |
| - нераспределенная прибыль отчетного года | 1372 | 5 795 188 | - |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 9 625 005 | 5 213 447 |
| **IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| *Заемные средства* | 1410 | - | - |
| *Отложенные налоговые обязательства* | 1420 | 892 348 | 1 515 784 |
| *Резервы под условные обязательства* | 1430 | 26 567 | 70 119 |
| *Прочие обязательства* | 1450 | - | - |
| *Итого по разделу IV* | 1400 | 918 915 | 1 585 903 |
| **V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| *Заемные средства* | 1510 | - | - |
| *Кредиторская задолженность* | 1520 | 1 780 585 | 3 897 668 |
| *Доходы будущих периодов* | 1530 | 118 100 | 118 100 |
| *Резервы предстоящих расходов* | 1540 | 10 150 | 8 796 |
| *Прочие обязательства* | 1550 | - | - |
| *Итого по разделу V* | 1500 | 1 908 835 | 4 024 564 |
| ***БАЛАНС*** | **1700** | **12 452 755** | **10 823 914** |

**Отчет о прибылях и убытках (форма №2)**

Таблица 17

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** |  | **2014г.** | **2013г.** |
| Выручка | 2110 | 31 416 728 | 26 007 236 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (13 082 526) | (11 364 621) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 334 202 | 14 642 615 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (1 977 361) | (1 799 737) |
| Управленческие расходы | 2220 | (4 932 876) | (4 020 561) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 423 965 | 8 822 317 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1 394 822 | 118 453 |
| Прочие расходы | 2350 | (449 333) | (460 898) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | **12 369 454** | **8 479 872** |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 710 452) | (1 845 140) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства, (активы) | 2421 | 50 185 | 4 986 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 623 436 | 144 770 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (7 557) | 1 173 |
| Прочие | 2460 | (50 191) | (176) |
| Перерасчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды | 2470 | **(**429 502**)** | **-** |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 2400 | **9 795 188** | **6 780 499** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансово-экономические показатели ОАО «АЛРОСА-Нюрба**  *Таблица 18*  *(тыс.руб.)* | | | | | | | |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2012г.** | **2013г.** | **2014г. план** | **2014г. отчет** | **% 2014г. к плану 2014г.** | **% 2014г. к 2013г.** |
| Добыча алмазов | млн. долл. | 447,2 | 421,1 | 532,9 | 545,0 | 102,4 | 129,4 |
| Реализация основной продукции | млн. долл. | 774,4 | 822,0 | 791,1 | 809,1 | 102,3 | 98,4 |
| Объем горной массы | тыс.м3 | 12895,0 | 18165,9 | 18 582,5 | 18 582,5 | 100,0 | 102,3 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 23 808 679 | 26 006 954 | 28 690 324 | 31 416 728 | 109,5 | 120,8 |
| Затраты на производство продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 15 023 597 | 16 423 953 | 18 445 428 | 18 745 277 | 101,6 | 114,1 |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 10 374715 | 8 434 476 | 9 041 834 | 12 369 454 | 136,8 | 146,6 |
| Начисленные налоги, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды | тыс. руб. | 3 594 409 | 3 849 249 | 4 429 705 | 4 774 059 | 107,8 | 124,0 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 8 304 834 | 6 742 418 | 7 092 144 | 9 795 188 | 138,1 | 145,3 |
| Капитальные вложения всего: | тыс. руб. | 46 068 | 1 256 900 | 1 710 453 | 2 031 957 | 118,8 | 161,7 |
| *в том числе за счет прибыли* | *тыс.руб.* | 35 038 | 1 255 458 | 1 707 404 | 2 029 845 | 118,9 | 161,7 |
| Средняя численность работающих | чел. | 75 | 70 | 76 | 76 | 100,0 | 108,6 |
| Фонд заработной платы | тыс.руб. | 84 143 | 113 330 | 92 270 | 96 751 | 104,86 | 85,4 |
| Дивиденды, начисленные за 9 месяцев в текущем периоде | тыс.руб.. | 5 100 000 | 4 100 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 | 0,98 |
| Дивиденды, начисленные за IV кв. предыдущего года по решению собрания акционеров в текущем году | тыс.руб. | 1 050 000 | 3 160 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 100,0 | 43,7 |
| **Дивиденды, предлагаемые для утверждения общим собранием акционеров в 2015 году по итогам IV квартала 2014 года** | тыс.руб. | 3 160 000 | 1 380 0000 | 1 380 000 | 3 765 000 | 272,8 | 272,8 |

**Затраты на производство продукции (работ, услуг)**

*Таблица 19*

*(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2012г. отчет** | **2013г. отчет** | **2014г.** | | **% к плану** | **% к 2013г.** |
| **план** | **отчет** |
| Материальные затраты | 9 833 488 | 10 598 277 | 12 060 088 | 11 821 548 | 98,0 | 111,5 |
| Затраты на оплату труда | 80 636 | 106 204 | 87 586 | 91 563 | 104,5 | 86,2 |
| Отчисления на социальные нужды | 14 453 | 17 785 | 15 592 | 16 503 | 105,8 | 92,8 |
| Амортизация | 18 366 | 17 780 | 25 371 | 27 588 | 108,7 | 155,2 |
| Прочие затраты | 3 628 112 | 3 884 170 | 4 471 712 | 4 810 714 | 107,6 | 123,8 |
| Коммерческие расходы | 1 448 542 | 1 799 737 | 1 785 079 | 1 977 361 | 110,8 | 109,9 |
| *в том числе*  *- экспортная пошлина* | 1 135 108 | 1 439 740 | 993 276 | 1 027 075 | 103,4 | 71,3 |
| **ВСЕГО** | **15 023 597** | **16423953** | **18 445 428** | **18 745 277** | 101,6 | 114,1 |

**Удельный вес налогов и неналоговых платежей**

**в объеме выручки и себестоимости**

*Таблица 20*

*(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2012г. отчет** | **2013г. отчет** | **2014г.** | | **% к плану** | **% к 2013 г.** |
| **план** | **отчет** |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 23 808 679 | 26 007 236 | 28 690 324 | 31 416 728 |  |  |
| Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг, тыс.руб. | 12 964 188 | 17 230 316 | 19 251 928 | 19 992 763 | 103,8 | 116,0 |
| Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 10 374 715 | 8 434 476 | 9 041 834 | 12 369 454 | 136,8 | 146,6 |
| Начислено налогов в себестоимости тыс.руб. | 3 579 956 | 3 831 464 | 4 414 113 | 4 757 556 | 107,8 | 124,2 |
| Удельный вес налогов в себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, услуг, % | 27,6% | 22,2% | 22,9% | 23,8% | 103,9 | 107,2 |
| Начислено всего налогов | 3 588 052 | 3 839 227 | 4 420 912 | 4 764 647 | 107,8 | 124,1 |
| Удельный вес всех налогов в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 15,1% | 14,8% | 15,4% | 15,2% | 98,7 | 102,7 |

**Управленческие расходы**

*Таблица 21*

*(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2012г. отчет** | **2013г. отчет** | **2014г. план** | **2014г. отчет** | **% к 2014г. план** | **% к 2013г.** |
| Материальные затраты | 16 776 | 10 344 | 13 460 | 11 480 | 85,3 | 111,0 |
| Затраты на оплату труда | 76 054 | 102 357 | 84 349 | 88 638 | 105,1 | 86,6 |
| Страховые взносы | 14 067 | 17 914 | 15 598 | 16 786 | 107,6 | 93,7 |
| Амортизация | 9 203 | 8 627 | 9 208 | 8 739 | 94,9 | 101,3 |
| Прочие затраты | 50 693 | 51 123 | 54 075 | 50 767 | 93,9 | 93,9 |
| Налоги | 3 579 044 | 3 830 196 | 4 413 202 | 4 756 466 | 107,8 | 124,2 |
| **ВСЕГО** | **3 745 837** | **4 020 561** | **4 589 892** | **4 932 876** | **107,5** | **122,7** |

17. Информация по сегментам

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются добыча и реализация алмазов, которые составляют 99 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. Отчетным сегментом Общества являются операционный и географический сегменты.